山东东岳盐业有限公司

管道顶管施工项目

询比价文件

项目编号：SCB-2024023

山东东岳盐业有限公司

2024年3月

根据生产需要，现就山东东岳盐业有限公司管道顶管施工项目进行询比价招标，欢迎有施工能力以及施工经验的单位参与投标。

- 招标项目及标准要求：

1、项目名称：山东东岳盐业有限公司管道顶管施工项目。

2、项目地点：马庄镇王家大坡村。

3、项目内容：

3.1 山东东岳盐业有限公司DN250管道顶管施工，为交钥匙工程；

3.2 施工地点马庄镇王家大坡村，预计顶管施工量约1400m，最终实际工程量以现场实际使用为准，按实结算；

3.3 管道为DN250玻璃纤维复合管，连接方式为热熔连接，管道热熔连接及敷设由招标方负责；

3.4 投标方负责除管道主材以外的所有辅材、人工、机械、吊车等辅助施工设备，费用应包含在所报单价之中；

4、工程承包范围：费用包含除管道主材以外的所有辅材、机械、设备运输、吊车、检查、人工、安装、调试、安全施工、保险、税费及验收等一切费用；

5、付款方式：

本工程无预付款，施工完成经验收合格并正常运行1个月后，付至合同金额的100%，同时开具≥3%的全额增值税专用发票，于30个工作日内一次无息付清，付款方式为现汇或电子承兑支付；

6、其他要求：

6.1 施工过程中，要服从甲方管理，按甲方现场提出的质量要求进行整改；

6.2 质保期：自验收合格之日起1年。

二、施工技术要求：

1、工程质量符合相关专业国家标准。

2、执行国家、行业、山东省及泰安市现行标准、规范和规程。

三、 投标资格要求：

1、具有国内法人资格。

2、须具备有效的营业执照。

3、具有良好的商业信誉，投标方未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”记录名单。

4、本次招标不接受联合体投标。

四、投标所需文件：

1、报价单；

2、公司营业执照复印件；

- 投标及开标时间：

1、投标时间：截止至2024年3月18日上午10:00。

2、开标时间：2024年3月18日上午10:00。

六、投标及开标方式：

1、招标文件获取方式：登录山东东岳盐业有限公司官网（www.sddyzy.com）查看招标文件；

2、投标方式：递送或邮寄纸质版投标文件（密封并盖章）。

3、开标地点：泰安市岱岳区满庄镇南留大街山东岱岳制盐有限公司新厂技术中心2楼会议室。

4、开标方式：满足招标方资质要求采用经评审最低价法确定中标单位。

5、有意投标的单位可提前与本公司生产管理部取得进一步的信息或技术交流。

七、 其 他：

施工工期：管材到场后15个日历天。

八、 联系方式：

联 系 人：   侯经理         张经理

18953832888    13705382602

单位名称：山东东岳盐业有限公司
      单位地址：泰安市岱岳区马庄镇李家大坡村

2024年3月14日

附表1：报价单

| 山东东岳盐业有限公司 管道顶管施工项目 报价单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位： |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称： |  | 管道顶管施工项目 |  |  |  |  |
| 报价内容 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 报价内容 |  | 数量 （单位） | 单价 （单位） | 总价 （元） | 备注 |
| 1 | DN250管道顶管施工 |  | 1400m |  |  | 顶管深度≥2m |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 合计 |  |  |  |  |  |

备注：报价包含除管道以外的所有材料及人工。

施工单位（盖章）：

2024年  月  日